海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：海城市西四镇人民政府

文件编号：CYCGZX2017014

编制单位：海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司

二〇一七年九月

目   录

第一部分  承包商须知

第二部分  合同协议

第三部分  工程需求及技术规范

第四部分  相关格式文本

第五部分  工程量清单

海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目竞争性谈判采购邀请函

海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司受海城市西四镇人民政府的委托对“ 海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目”（ 采购项目编号：CYCGZX2017014）进行竞争性谈判采购，现邀请你单位参加本次政府采购活动：

一、采购内容：

项目名称： 海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目

项目编号：CYCGZX2017014

采 购 人：海城市西四镇人民政府

代理机构：海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司

投资来源：财政性资金

预算金额：626632.84元

项目内容：施工图纸及图纸补充说明范围内的施工内容。

工期要求：拟定合同生效之日起20天内完工.

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、本工程不允许联合体参加谈判；

3、具备国内注册独立法人资格，且经营无异常；

4、具备市政公用工程或建筑工程总承包三级（含）以上资质，同时在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

5、项目经理须具备市政公用工程或建筑工程（注册建造师）二级（含以上）资格。

三、采购方式：竞争性谈判（本项目第一次和第二次报价不得超出最高限价，第二次报价不得高于第一次报价。谈判报价超过谈判控制价最高限价的，其谈判响应文件将被视为无效。

四、购买谈判文件的时间和方式：

2017年09月04日至2017年09月06日（每日8:00--11:30、13:00--16:00北京时间，节假日除外。），供应商可持‘投标邀请函’到海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司购买谈判文件，谈判文件售价：500元/套。

六、谈判保证金

谈判保证金为人民币壹万贰仟元整（￥12000元整），谈判保证金须在递交竞争性谈判报价文件截止时间前递交。

（1）收取保证金的方式：转账。

（2）收款单位：海城市公共资源交易中心

（3）开户行：中国建设银行股份有限公司海城支行

（4）银行账号：21001630703052503770

（5）投标保证金联系电话：0412-3618055

七、资格审查：

本项目参与谈判供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按谈判文件的规定和要求附上资格证明文件（加盖公章），若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其响应文件按无效处理或成交资格被取消。

八、提交响应文件截止时间及竞争性谈判时间

1、提交响应文件截止时间：2017年09月08日09:30时(北京时间)

2、竞争性谈判会议时间：2017年09月08日09:30时(北京时间)

3、地址：海城市公共资源交易中心开标室

九、报价响应文件的送达：报价响应文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封不符合采购项目文件规定的报价响应文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的报价响应文件。

十、询问、质疑和投诉的程序及要求

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件发出之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对采购结果提出质疑的，为采购结果公告之日。

3、供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4、经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十一、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：海城市西四镇人民政府

联 系 人：曹永旭

联系电话：13332109568

地    址：海城市西四镇人民政府

招标代理单位：海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司

联系人：韩雪晴

联系电话：0412-3232769

地址：海城市中街北路13-S3号

海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司

# 第一章  承包商须知

一、总     则

海城市西四镇人民政府委托海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司对 海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目采用竞争性谈判方式确定施工企业。具体项目的工程名称、工程地点、工程规模和总投资等详细信息详见谈判文件。

1、工程范围：

1.1采购人：海城市西四镇人民政府

1.2采购代理机构：海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司

1.3项目名称： 海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目

1.4工程地点：海城市西四镇

2、采购谈判范围：

2.1采购谈判范围：招标人提供的图纸及图纸补充说明的内容。

2.2工期要求：拟定合同生效之日起20天内完工。

3、资金来源及规模

资金来源：财政资金。

谈判控制价为人民币626632.84元，超出此限价按废标处理。

4、合格的承包商

4.1具备市政公用工程或建筑工程总承包三级（含）以上资质。

4.2 承包人授权的委托代理人应具有于承包单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明。

5、付款方式

工程全部结束后，经甲方验收合格待上级拨款后一次性付清工程款。

6、评定成交原则

6.1基本条件符合项目需求，且报价最低的原则确定成交承包商。

6.2谈判方法：经谈判的最低评标价法。

7、采购施工合同及对乙方要求

7.1 合同文本参照谈判文件中采购施工合同条件及格式；

7.2 乙方在施工过程中，如遇图纸设计变更，应经甲方及设计方同意后，方可施工；

7.3 本工程不可转包

8、谈判文件的发放

8.1时间：时间详见采购公告。

8.2地点：海城诚宇工程造价咨询事务所有限责任公司（海城市中街北路13-S3号）。

9、谈判会议时间和地点

9.1谈判日期：2017年09月08日09:30时

9.2谈判地点：海城市公共资源交易中心

9.3谈判有效期：30日历天。

10、谈判费用

10.1无论谈判过程中的做法与结果如何，承包商自行承担与谈判有关的一切费用和损失，谈判文件费为500元，售后概不退款。

二、谈判文件

12、谈判文件构成

第一部分            承包商须知

第二部分            合同条款

第三	部分            工程需求及技术规范

第四部分            相关格式文本

第五部分            工程量清单

13、谈判文件的澄清

采购人对谈判截止期以前收到的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复传真给获取谈判文件的承包商，答复中包括所提出的问题，但不包括问题的来源

14、谈判文件的修改

14.1在谈判截止期前，采购人可主动地或在解答承包商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

14.2为使承包商编写竞争性谈判报价文件时，有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购人可以自行决定，酌情延长谈判截止日期。

三、竞争性谈判报价文件的编制

14、竞争性谈判报价文件的语言

与谈判有关的往来函件、文件等均应使用中文。

15、竞争性谈判报价文件构成

承包商编写的竞争性谈判报价文件应包括下列内容，承包商必须按下列顺序装订成册。所有证书、资料的复印件均应装订在竞争性谈判报价文件中，并在复印件上加盖公章，以示负责。本文件特别标注需提供原件的，承包商应提供原件到谈判会现场。

15.1资信文件：作为必要条件，必须提供，否则谈判无效。

15.1.1承包商报价响应函（按规定“格式”要求填写）。

15.1.2谈判报价明细表，按规定格式填写。（加盖公章，法人或授权代表签字）

15.1.3企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、拟派驻本工程的注册建造师二级以上（含二级）的注册证书、拟派项目经理（建造师）具备安全考核合格证（B证）、企业负责人安全考核合格证（A证）、企业专职安全员安全考核合格证（C证）、承包人授权的委托代理人应具有于承包单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明需提供复印件，复印件需加盖单位公章并装订成册。（谈判时，由谈判委员会查验，缺少上述原件之一的谈判委员会有权按无效处理。）

15.1.4法定代表人授权委托书原件。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式。

15.1.5参会的法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件装订在竞争性谈判报价文件中，身份证原件带至谈判会场。原件及复印件均未提供者，谈判无效。

15.2技术文件

15.2.1施工组织设计；

（1）施工机械设备投入；

（2）劳动力安排计划及其保证措施；

（3）材料（周转和非周转材料）投入计划；

（4）管理人员的设置安排；

（5）施工技术方案；

（6）施工进度计划安排；

（7）质量、安全、文明施工保证措施；

（8）技术难点及相应解决方案；

（9）新技术、新工艺、新材料等在应用过程中的保证措施；

（10）有必要说明的其它内容。

15.2.2项目管理机构；

项目管理机构配备情况表。

15.3商务文件构成

工程量清单报价文件

1、报价函及报价函附录；（盖法人单位公章及法定代表人印鉴）

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、已标价工程量清单；

（1）工程量清单报价表（封面）；

（2）工程量清单投标总价；

（3）工程项目造价总价表；

（4）单项工程造价汇总表；

（5）单位工程造价费用汇总表；

（6）单位工程规费计价表

（7）分部分项工程量清单计价表；

（8）措施项目清单计价表；

（9）其他项目清单计价表；

（10）分部分项工程量清单综合单价分析表；

（11）分部分项工程量清单综合单价分析表（安装）；

（12）计日工表；

（13）主要材料价格表；

（14）投标报价需要的其它资料（投标报价编制说明及辽宁省施工企业规费计取标准）。

16.谈判报价说明：

16.1投标人应根据GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》、《辽宁省建设工程计价依据》（2008），费率标准参考《辽宁省建设工程费用标准》（2008）执行（清单计价形式施工总承包工程），根据辽住建发[2011]5号文件《关于调整辽宁省建设工程计价定额人工日工资单价的通知》的精神，在定额人工费单价的基础上每工日调整13元进行报价。投标人应按投标截止日前28天辽宁工程造价信息网发布的材料价格或实际市场材料价格进行报价，并考虑材料价格风险因素，我省规定的材料价格风险不能超过5%。当投标文件中有调整报价时，以调整报价作为最终投标报价，但必须将调整报价的调整内容明细在投标文件商务部分中列出，否则，视调整报价无效，并以投标文件投标书中的未调整前的报价作为投标报价，不接受降价函。

16.2投标报价中的规费依据辽建价发【2011】5号文件的规定执行。在核定期内完成核定的投标企业，按新的规费计取标准执行；核定期内尚未完成核定的投标企业执行上一年度的规费标准；核定期后仍未核定及未取得规费证的投标企业按照综合系数1.8%计取规费，系数1.8%未包括排污费和危险作业意外伤害保险。外埠施工企业按拟投标的工程项目核定规费计取标准，每个工程项目核定一次，不受规定的核定时间限制。外埠施工企业在核定规费计取标准申报材料中，除包括《关于施工企业规定计取标准核定有关问题的通知》（辽建[2009]5号）文件中规定的材料处，还需提供外埠施工企业入辽备案证原件及复印件。投标人所报规费必须按照以上规定进行报价；未报、少报、多报规费的将按规定进行调整并在投标总价中增减规费。

16.3根据辽价发[2009]19号文件规定：土方工程、石方工程的挖、填、运工程项目取费，除人工费价格指数调整及税金外，一律按2008年《建设工程费用标准》规定费率的35%计取。

16.4安全文明施工费，应按照辽住建【2016】49号文件计取，投标报价时不得调整。如低于省规定的安全文明施工费标准进行报价，应由评标委员会向投标人提出修正要求，修正后视为合格文件，如投标人拒绝修正可按废标处理。

16.5取费系数按辽宁省住房和城乡建设厅关于建筑业营改增后辽宁省建设工程计价依据调整的通知辽住建[2016］49号文件执行。

如承包商计取错误，承包商应当按照竞争性谈判小组提出的问题依据上述规定对投标报价进行修正，竞争性谈判小组确认后按照承包商修正后的报价重新调整排序。如承包商不接受修改后的报价，谈判小组有权按废标处理。

16.6谈判报价编制说明在已标价工程量清单前装入。工程量清单报价文件应由本企业造价员或本企业注册的国家注册造价工程师编制并签字盖章（如本企业无符合固定的造价人员可以委托有资质的中介结构编制投标文件并盖章）。若未按上述规定要求签字盖章，谈判委员会有权按作废处理。

16.7安全文明施工费，应按照辽住建发【2016】49号文件计取，投标报价时不得调整。如低于省规定的安全文明施工费标准进行报价，应由评标委员会向投标人提出修正要求，修正后视为合格文件，如投标人拒绝修正可按废标处理。

16.8企业管理费按建设工程费用标准规定计取，投标报价时不得低于规定费率的90%。如低于省规定的企业管理费标准进行报价，应由评标委员会向投标人提出修正要求，修正后视为合格文件，如投标人拒绝修正可按废标处理。

16.9人工费价格指数应根据辽宁省《关于建设工程人工费实行动态管理的通知》（辽住建[2011]380号）文件规定精神，按投标当期最近季度辽宁省相关部门测算下发的价格指数文件进行调整。

17、竞争性谈判报价文件的格式及书写要求

17.1承包商应准备一份谈判报价文件正本和二份副本。谈判报价文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在询价报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。 正本和副本如有不一致之处，以正本为准，否则采购人有权予以拒绝。

17.2书写应清楚工整，修改处由承包商法定代表人或其委托代理人签字盖章。

17.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应的将会被认定为无效的询价。

17.4应由法定代表人或其授权委托代理人在所有规定签章处逐一签名或盖章并加盖承包商公章。

17.5承包商名称应填写全称，不允许只填写简称。

17.6谈判报价文件纸型应为A4纸，胶装方式，装订成册。

17.7本文件规定相应格式的，必须按规定格式填写，但可按照同格式扩展。

18、谈判报价

承包商应根据竞争性谈判文件要求及现场踏勘的实际情况编制。

18.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

18.2工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中

18.3工程量清单报价：投标人报价应清晰，以方便评标委员会清标。

18.4工程量清单计价格式见附件《工程量清单计价表》及相关附表

18.5本工程采用固定总价合同。承包人的报价为签订合同和工程结算的依据。

18.6本工程由承包人依据现场实际情况及采购人提供的施工图纸、谈判文件、现场踏勘、补充通知中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围，结合企业自身潜力及投资风险填写谈判文件工程量清单中每一个子目及单项的综合单价与合价，并最后确定谈判总价。

19.谈判货币

谈判应以人民币报价。

20、现场踏勘

本项目不集中组织踏勘。

21、谈判有效期

30日历天。

四、竞争性谈判报价文件的递交

22、竞争性谈判报价文件的密封和标记

22.1承包商应提供正本一份，副本二份。承包商应将竞争性谈判报价文件正本以和所有的副本用单独的包封密封，且在包封上标明“正本”“副本”字样，这些文件再封装于一个整体的外层包装袋内。

22.2在内层和外层竞争性谈判报价文件密封包上均应：

22.2.1写明采购人名称和地址；

22.2.2注明下列识别标志：

⑴工程编号：CYCGZX2017014

⑵工程名称： 海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目；

于2017年09月08日09:30时整谈判，此时间以前不得开封。

⑶采购人地址：海城市西四镇人民政府

22.3除了按本须知第23.1款和第23.2款所要求的识别字样外，在内层竞争性谈判报价文件密封袋上还应写明承包商的名称与地址、邮政编码，以便本须知第25条规定情况发生时，采购人可按内层密封袋上标明的承包商地址将竞争性谈判报价文件原封退回。

22.4所有竞争性谈判报价文件的内层密封袋的封口处应加盖承包商公章，所有竞争性谈判报价文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或承包商公章。

22.5如果竞争性谈判报价文件没有按本须知第23.1～23.4款规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担竞争性谈判报价文件错交或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的竞争性谈判报价文件将予以拒绝，并退还给承包商。

23、谈判截止日期

23.1 采购人收到竞争性谈判报价文件的时间不得迟于竞争性谈判邀请函中规定的截止时间。

23.2 采购人可以按第 13 条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止期。在此情况下，采购人和承包商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

24、迟交的竞争性谈判报价文件

按照第26条规定，采购人将拒绝接收在其规定的谈判截止期即2017年09月08日09:30时整后递交的任何竞争性谈判报价文件，视为放弃本次竞争性谈判。

25、竞争性谈判报价文件的补充、修改和撤回

25.1承包商在提交竞争性谈判报价文件以后，在规定的谈判截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的竞争性谈判报价文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为竞争性谈判报价文件的组成部分。承包商在领取谈判文件后，如不参加谈判，请在递交谈判响应文件截止时间前，将放弃理由或原因书面告知采购人或采购代理机构，否则该承包商的行为将被视为恶意放弃并记入市政府采购诚信档案，所产生的后果由该承包商负责。

25.2承包商对竞争性谈判报价文件的补充、修改，应按本须知第23条有关规定密封、标记和提交，并在内外层竞争性谈判报价文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

25.3在谈判截止时间与谈判文件规定的谈判有效期终止日之间的这段时间内，承包商不能撤回竞争性谈判报价文件 ，否则其谈判保证金将被没收。

五、竞争性谈判与评审

26、竞争性谈判

26.1竞争性谈判评审会在有关监督部门的监督下，由采购人于第9项规定的时间和地点主持举行，参加会议承包商的法定代表人或其委托代理人应签到并提交身份证原件以证明其出席。

26.2按照第26条规定，提交了可接受的“撤回”通知的竞争性谈判报价文件将不予开封。

26.3谈判时，谈判小组将分别同承包商就谈判报价、施工方案、工期、工程质量保修服务等内容进行谈判。

27、谈判小组的组成

27.1采购人依法组建谈判小组。

27.2谈判小组由3人组成，其中采购人1人、有关技术经济等方面的专家2人。

27.3与承包商有利害关系的人不得进入谈判小组。

28、本次评审办法采用经谈判的最低评标价法。

谈判小组根据谈判文件的规定，对承包商所提出的谈判报价文件进行评审，满足谈判文件实质要求的投标文件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定成交承包商，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

1. 列入财政部、国家发改委最新一期《节能产品政府采购清单》；财政部、环保部最新一期《环境标志产品政府采购清单》的响应产品，其响应报价给予5%的折扣。（响应上述产品须提供产品清单复印件，并做出明显标注）。

2. 小型企业响应产品为本企业或其他小型企业制造的，其响应报价给予8%的折扣。

3. 小型企业响应产品为其他微型企业制造的，其响应报价给予10%的折扣。

4. 微型企业响应产品为本企业或其他微型企业制造的，其响应报价给予10%的折扣。

5. 非小、微型企业与小、微型企业联合响应的，如果“联合响应协议”中约定小、微型企业的协议合同金额占到协议合同总金额30%以上的，其响应报价可给予折扣。其中单独与小型企业联合的，折扣2%；单独与微型企业联合的，折扣3%；同时与小、微型企业联合的，折扣3%。

29、谈判程序

29.1采购人将在谈判截止时间前收到的合格的竞争性谈判报价文件递交到谈判小组，如承包商少于三家，将重新组织竞争性谈判。

29.2资格审查：

29.2.1、资格审查方式：资格后审

29.2.2、资格审查内容：企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、拟派驻本工程的注册建造师二级以上（含二级）的注册证书、拟派项目经理（建造师）具备安全考核合格证（B证）、企业负责人安全考核合格证（A证）、企业专职安全员安全考核合格证（C证）、被委托人身份证原件及投标人授权的委托代理人应具有于投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明。（谈判时，由谈判委员会查验，缺少上述原件之一的谈判委员会有权按无效处理。）

29.3由采购人按照承包商递交文件的先后顺序确定承包商谈判顺序。

29.4由承包商作公司简介、相关业绩简介和竞争性谈判报价文件主要内容介绍。

29.5谈判小组与每一个承包商就其递交的报价文件中的主要商务和技术内容进行谈判，时间为15—20分钟。

29.6承包商退席，保持通讯畅通，如需答疑将电话通知。

29.7谈判小组与全部承包商谈判结束后，谈判小组合议，确定有资格进行二次报价的承包商名单。谈判小组合议，包括：在实质上响应竞争性谈判文件的要求；竞争性谈判报价文件的技术、商务部分的修正；承包商是否有能力履行合同义务进行审查等。

29.8承包商在谈判小组规定时间内进行二次密封报价（最终报价），谈判小组在统一时间内接受评议合格承包商的二次报价(最终报价), 最终报价不得高于第一次报价，并公开宣布，报价（最终报价）最低者将被推荐为成交承包商。

29.9成交承包商的确认：

⑴谈判小组完成评审后，确定合格的成交承包商，并写出书面评审结论；

⑵评审时如有不同意见，将采取少数服从多数的办法予以表决。评审结果是谈判小组的集体决定，每一个谈判小组成员都要承认评审结果，并签字确认。

⑶谈判小组对全体承包商的竞争性谈判报价文件做最终评审，确定成交承包商。

29.10成交结果公示：采购代理机构将在指定网站予以公示。

30、除本竞争性谈判文件相关条款规定谈判无效条件外，承包商有下列行为之一的，谈判无效，情节严重的，列入不良行为记录名单，在一至二年内禁止参加鞍山市政府采购和招标活动，或由有关部门给予相应处罚；造成损失的，应承担赔偿责任：

30.1承包商提出的谈判资料未对竞争性谈判文件作出实质性响应的。

30.2参与竞争的承包商法人代表或授权代表未参加谈判会议或迟到。

30.3提供虚假材料谋取成交的。

30.4采用不正当手段妨碍、抑制其他承包商的。

30.5与采购人、其他承包商或采购人恶意串通的。

30.6向采购人行贿或提供其他不正当利益的。

30.7最终谈判报价超过采购预算的或谈判报价与本文件规定的范围不符的。

31、质疑和投诉

31.1承包商认为竞争性谈判文件、竞争性谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向海城市西四镇人民政府提出质疑，采购人及采购代理机构将作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2质疑承包商对采购人的答复不满意的可以向鞍山市上级有关部门投诉。

六、授 予 合 同

32、合同授予标准

采购人根据谈判小组意见，将合同授予被确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的，能够满意地履行合同义务的承包商。

33、成交通知书

33.1在谈判有效期期满之前，采购人将书面通知承包商。

33.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

33.3成交承包商在按照第36条规定签订合同后，采购人将迅速通知其它未成交的承包商，并按照第21条规定退还其谈判保证金。

34、履约保证金

34.1成交承包商应在收到成交通知书5日内提交合同总价  %的履约保证金，履约保证金递交后方可签订合同，成交承包商的履约保证金在工程验收合格一年后，工程无质量及其它问题，两周内无息退还。

34.2发生下列情况之一，履约保证金将被没收：

⑴将本承包工程转让给他人,或者在竞争性谈判报价文件中未说明,且未经采购人和采购人同意,将本承包工程分包给他人的。

⑵拒绝履行合同义务的。

35、签定合同

35.1成交承包商在收到成交通知书应派委托代理人在规定时间内与采购人签订合同。

35.2如果成交承包商没有按照上述第34.1和35.1条款规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定，并没收其谈判保证金。在此情况下采购人可将该工程授予评审排序下一名的承包商，或重新进行谈判。

36、成交人缴纳费用

36.1招标代理服务费：按国家发改办价格【2003】857号和国家计委【2002】1980号文件规定，向中标人收取代理服务费，投标人在投标报价中考虑，无需在投标文件中单列此项，待交纳招标代理服务费后即可领取成交通知书。

37、政策功能

37.1强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。

（1）节能产品是指列入财政部、国家发改委制定的《节能产品政府采购清单》并取得认证证书的产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委制定的《信息安全产品强制性认证目录》并取得认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、环保部制定的《环境标志产品政府采购清单》并取得认证证书的产品。

（2）强制采购节能产品的，承包商应选择《节能产品政府采购清单》中的产品响应，并提供相应产品“节能产品认证证书”复印件。

（3）强制采购信息安全产品的，承包商应选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供相应产品“信息安全产品认证证书”复印件。

（4）优先采购环境标志产品的，承包商如选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品响应，须提供“环境标志产品认证证书”复印件。

37.2国家促进中小企业发展的政府采购政策措施。

（1）相关政策措施详见《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）中小企业（指中型、小型和微型企业）的响应产品应由本企业制造或由其他中小企业制造。

（3）小、微型企业提供或使用中型企业制造产品响应的，视为中型企业；中小企业提供或使用大型企业制造产品响应的，视为大型企业。

（4）获取政府采购合同后，小、微型企业不得分包或转包给大中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）非小、微型企业参与非专门面向中小企业且不允许联合响应的项目，可与小、微型企业组成联合体响应。组成联合体的非小、微型企业与小、微型企业之间不得存在投资关系。

（6）以中小企业资格参加响应的，应提供“中小企业声明函”（格式见附件6）。

38.其他

38.1其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第二部分  合同协议

政府采购合同专用条款

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 本合同项下工程的质量保证期如果国家、行业规定有明确期限的，以规定期限孰长为准；如果未规定有明确期限的，则质量保证期至少应为十二（12）个月。 |
| 付款方式 | 工程全部结束后，经甲方验收合格待上级拨款后一次性付清工程款。 |
| 其他 | 本工程的合同价款按照成交价格签订 |
| 政府采购合同条款与合同格式 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》等相关法律、法规的规定，工程类政府采购项目的合同条款与合同格式使用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201） |

合同条款

第一节 通用合同条款

内容参见《辽宁省标准施工招标文件引用条款部分》，下载地址：

辽宁建设工程信息网www.lnzb.cn。

第二节 专用合同条款（具体合同内容以甲乙双方签订为准）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：海城市西四镇人民政府。

1.1.2.6监理人：详见发包人签订的监理合同。

1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。工程开工后由发包人指定。

1.1.2.9专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10专项承包商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的承包商。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：                                。

1.1.3.3临时工程：临时工程为乙方临时住所及堆料场地。

1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：              无    。

1.1.3.11临时占地：    乙方进场后，双方协商确定临时占地。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：  12  个月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的或者委托社会公信机构推荐的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）报价函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件为招标文件和谈判响应文件，谈判文件优于谈判响应文件。

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。专用合同条款中没有约定的但在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中有约定的内容，具有与专用合同条款的同等的优先解释顺序，但其中与通用合同条款和专用合同条款约定内容有抵触的，对合同双方不具合同约束力。

合同双方在合同订立和履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定，但是任何补充或者修改性质的协议均不能与上述合同文件内容有实质性的不一致，否则为无效补充和修改，对合同双方不具合同约束力。

1.5 合同协议书

合同生效的条件：经双方签订后生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

（1） 发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

（2） 在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内,承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

（3）发包人提供图纸的期限：  开工前 。

（4）发包人提供图纸的数量： 八套  。

1.6.2 承包人提供的文件

（1）除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：                               。

（2）承包人提供文件的期限：             。

（3）承包人提供文件的数量：             。

（4）监理人批复承包人提供文件的期限：各单位工程施工前。

（5）其他约定：

。

1.6.3 图纸的修改

监理人应当按照合同条款第1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7 联 络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收地点：          。

（3）发包人指定的接收人为：                                            。

（4）监理人指定的接收地点：                                            。

（5）监理人指定的接收人为：                                             。

（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，同一来往信函拒不签收达三次的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，所造成的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前    天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5 组织设计交底

发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计单位向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.8 其他义务

（1）按有关规定及时办理工程质量监督手续。

（2）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

（3）批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

（4）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：  下达开工令、停工令等。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：

。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（谈判响应总报价）中。

（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

4.1.10其他义务

4.3 分包

4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见谈判响应函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

（1）除谈判响应函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人颁发本工程工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。在没有得到招标人同意的情况下不得更换注册建造师及技术负责人等主要施工人员。承包人如需要更换注册建造师，应至少提前7天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。后任注册建造师的资格、资历、业务水平应不得低于前任注册建造师，否则招标人将要求中标人调换注册建造师直至招标人满意为止。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号和安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：

。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项承包商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：七日 。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：按通用条款规定。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：按通用条款规定。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：按通用条款规定。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权并承担相关费用的办理人：                  。

7.2 场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：按通用条款规定。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前

承包人测设施工控制网的要求：开工前承包人将有关控制网资料报监理工程师批准后才能开工。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：开工前

9.3 治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：            。

9.4 环境保护

9.4.2 施工环保计划报送监理人审批的时间：开工前。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

（1）承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：应包含更详细的分阶段或分项进度计划               ，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计单位进行阶段性工程设计交底的时间。

（2）监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

（3）承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：   包含日进度和施工工序说明。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限  开工前三天 。

10.2 合同进度计划的修订

（1）承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：  开工前五天 。

（2）监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：  三天 。

（3）监理人批复修订合同进度计划的期限：  三天 。

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：

等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：  辽宁省《气象灾害、定义与分级》中规定的中度以上危害 。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人,说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失要求逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：                                       。

逾期竣工违约金的计算方法：                                       。

逾期竣工违约金最高限额：                                         。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：

。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：五日   。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限： 三日  。

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：开工前十日内   。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：    。

监理人审查工程质量报表的期限：  接到承包人提交文件后七日内  。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：        。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收报承包人通知后24小时  。

14. 变更

14.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：

发包人违背通用合同条款15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1（1）目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书,并按通用合同条款第23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

14.2 变更程序

14.2.1 变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：         。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：           。

（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款和调整的具体金额（如果监理人决定调整）。

14.3 变更的估价原则

因变更引起价格调整的其他处理方式：  不调整 。

14.4 承包人的合理化建议

14.4.1对承包人提出合理化建议的奖励方法：       。

14.5 暂估价

14.5.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项承包商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中：

（1）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少 14天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后 7天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

（2）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少 14 天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

（3）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

（4）设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

（5）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

（6）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

（7）承包人与专业分包人或者专项承包商订立合同前 20 天，应当将准备的用于正式签定的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 10 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 7 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

（8）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

（9）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

14.5.2发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到规定的规模标准的，其最终价格的估价人为：      无        或者按照下列约定：   无   。

15. 价格调整

15.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：    不调整     。

16. 计量与支付

16.1 计量

16.1.1 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

16.1.2 计量周期

（1）本合同的计量周期为月，每月      日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同       （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第16.1.4项总价子目的计量                     （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

16.1.3 总价子目的计量—支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

（1）总价子目的价格调整方法：                                           。

（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

（4）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

16.1.4总价子目的计量--按实际完成工程量计量

（1）总价子目的价格调整方法：                                          。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

（2）承包人在专用合同条款第16.1.2（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的实体性消耗子目（包括在工程量清单中给出具体工程量的非实体性消耗子目），按照专用合同条款第16.1.1项约定的计量方法进行计量，对已完成的非实体性消耗的子目按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（5）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

16.1.5进度付款证书和支付时间

（1）发包人未按专用合同条款、通用合同条款约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1（1）目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书,说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准为                                            。

逾期付款违约金的计算方法为

。

(2) 工程款支付方式
    工程全部结束后，经甲方验收合格待上级拨款后一次性付清工程款。

16.4 竣工结算

16.4.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：   五份  。

承包人提交竣工付款申请单的期限：    在工程验收合格后十五日内    。

竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价，已支付的工程合同款，扣留的质量保证金和支付的竣工付款金额。

16.5最终结清

16.5.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  五份 。

承包人提交最终结清申请单的期限： 十五日内 。

17. 竣工验收

17.1 竣工验收申请报告

（1）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：详见鞍山市地方建设主管部门有关规定    。

竣工验收资料的份数：                                                   。

竣工验收资料的费用支付方式：                                           。

17.2 验收

17.2.1经验收合格的工程, 实际竣工日期为承包人按照第17.1款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

17.3施工期运行

17.3.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                        。

17.4 试运行

17.4.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2） 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

17.5竣工清场

17.5.1工程接收证书颁发后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

17.6施工队伍的撤离

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：

。

18. 缺陷责任与保修责任

18.1保修责任

（1）工程质量保修范围： 本工程施工所有内容  。

（2）工程质量保修期限： 12个月  。

（3）工程质量保修责任：                                                 。

承包人按照有关法律法规规定出具的质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致，并在向监理人报送合同条款第18.2款约定的竣工验收申请报告时，一并报送监理人。

19. 保险

19.1 工程保险

本工程      (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：        ，并符合以下约定。

（1）投保人：

（2）投保内容：                                                       。

（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（4）保险金额：     。

（5）保险期限：      。

19.2 第三者责任险

19.2.1保险金额：                                  ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。

19.3其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：

。

19.4对各项保险的一般要求

19.4.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：

。

19.4.2保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：

。

20. 不可抗力

20.1 不可抗力的确认

20.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形： 。

不可抗力的等级范围约定：

。

20.2 不可抗力后果及其处理

20.2.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第20.1.1项约定的原则承担。

21. 争议的解决

21.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰  种方式解决：

（壹）提请          仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向鞍山市人民法院提起诉讼。

21.2 争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：        。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：                    。

22.补充条款

22.1合同价款的约定

22.1.1（1）本合同价款采用固定总价合同方式确定。

#### 22.2合同份数

双方约定合同正本份数：2份；副本份数：8份

#### 22.3工程承包范围：

施工图纸范围内的所有内容。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：海城市西四镇人民政府

法 定 代 表 人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法 定 代 表 人：

法定注册地址：

发包人为建设 海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称： 海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目

工程地点：

工程内容：   施工图纸及图纸补充说明的施工内容

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：     财政性资金

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数      天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：   合格

五、合同形式

本合同采用     固定单价       合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：                                               元（人民币）

（小写）￥：                                                       元

其中：安全文明施工费：                                   元

暂列金额：                   元（其中计日工金额        元）

材料和工程设备暂估价：                                 元

专业工程暂估价：                                       元

七、承包人项目经理：

姓名：                      ；        职称：                             ；

身份证号：                 ；        建造师执业资格证书号：             ；

建造师注册证书号:                                               。

建造师执业印章号:                                               。

安全生产考核合格证书号：                                        。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式三份，合同方各执一份；副本一式 捌 份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第七条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：              （盖单位章）     承包人：                  （盖单位章）

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                 （签字）  委托代理人：                  （签字）

年       月           日                 年       月          日

签约地点：

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序 号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序 号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件四：质量保修书格式

质量保修书

发包人：海城市西四镇人民政府

项目单位：

承包人：

发包人、承包人根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经协商一致，对 海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目施工签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：

施工范围内所有工程

2.质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1年（12个月）。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.其它

5.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、本工程无约定保证金 。

2、本工程约定，承包人向发包人支付工程质量保证金金额            万元。

3、发包人在质量保修期期满后，将剩余质量保险金返还承包人。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：             项目单位（公章）：              承包人（公章）：

法定代表人（签字）：         法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

年    月    日               年    月    日               年    月    日

附件五：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                  （公章）	 承包人：                  （公章）

法定地址：               	法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：：              （签字）	委托代理人：              （签字）

电话：                     	电话：

传真：                     	传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

开户银行：                 	开户银行：

帐号：                     	帐号：

邮政编码：                      邮政编码：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（m2） | 结构 | 层数 | 跨度（m） | 设备安装内容 | 工程造价（元） | 开工 日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 发 包 人：（公章） 住 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开 户 银 行： 帐 号 邮 政 编 码： | 承 包 人：（公章） 住 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开 户 银 行： 帐 号： 邮 政 编 码： |
| --- | --- |
| 市审核机关及意见： （章） 年 月 日 经办人： | 签证机关及意见： （章） 年 月 日 经办人： |

附件六：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为__（中型/小型/微型）  企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，本公司为__（中型/小型/微型）  企业。

2. 本公司参加你中心组织的  （项目名称、项目编号）  谈判采购项目响应，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他__（中型/小型/微型）  企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

★  说明：

1. 投标人提供其他中型、小型、微型企业制造货物投标的，该中型、小型、微型企业亦须出具此函。

2. 本声明函须附企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的证明材料。

第三部分  工程需求及技术规范

本工程技术需求要求作出实质性响应，否则谈判无效。

一、工程说明

本工程为海城市西四镇中心小学运动场地硬化工程采购项目。地点位于海城市西四镇。本工程主要为操场硬化施工，其他详见图纸及图纸补充说明。

1、建筑功能要求：

承包商需按照谈判文件的要求进行施工，满足实际使用要求。

2、工程承包范围和说明：

2.1招标范围：施工图纸及图纸补充说明范围内的施工内容。

2.2本工程承包方式：包工包料。

2.3 主要技术措施：应满足相关设计和规范的要求。

2.4需特殊说明的工程事项：

2.4.1给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其它文件，特别是根据工程量清单去完全了解工程的实际范围。

2.4.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其它有关文件。尤其是已充分研究了合同和了解工程的内容。

2.4.3工程承包范围：参见采购人提供的图纸及图纸补充说明。

2.4．4 有关说明：专业内容双方可根据本次谈判情况，并参考国家规定和行业惯例执行。

2.4.5未成交的承包商无补偿。

二、施工管理要求

1、施工资质

承包商应在中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业，具备市政公用工程或建筑工程总承包三级（含）以上资质。

1.2承包商应有健全的质量保证体系，项目经理资质要求必须符合谈判文件的要求，并中途未经采购人同意不得更换。

2、施工管理

2.1施工组织设计、施工条件

承包商施工时应遵循施工工艺及施工规程，合理安排施工程序和施工顺序，合理组织人力、物力、优质高效地完成施工任务。

2.2施工技术管理

2.2.1承包商必须按照施工技术规范标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。

2.2.2承包商应参加采购人组织的施工前的技术交底等工作，按专业认真做好会审的准备工作。

2.2.3承包商应有国家施工质量验收规范、规程和标准等文件、资料和图册以及必要的技术和仪器、设备等。

2.3施工质量管理

承包商应有健全的质量保证体系，制定出详细的质量保证措施，具有完善的施工质量检查制度。

2.4施工安全管理

2.4.1承包商必须建立健全施工安全管理体系，应有安全操作的规章制度，应有安全施工的技术措施。

2.4.2施工人员进入施工现场，首先必须经过安全教育，否则不准参加施工，特殊工程必须经过安全培训凭证上岗。施工人员应严格遵守各项安全规程和其它各项安全施工的规章制度，严禁违章指挥和违章作业。

2.4.3施工现场临时用电按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)布置及使用，各临时用电设备机具必须配置漏电保护装置，施工电气机具必须接地，施工现场设备、电源做到无安全隐患。

2.5 施工特殊要求

2.5.1承包商应按国家有关规定安全施工，由承包商工作失误而引起的一切后果承包商承担责任。

2.5.2承包商应在竞争性谈判报价文件中详细作出施工方案。

第四部分  相关格式文本

海城市政府采购项目

报 价 响 应 文 件

采购项目名称：

供应商名称 ：

报价响应文件目录

一、报价响应函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、工程报价书

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查材料

九、其它材料

一、报价响应函

（采购商名称）：

（供应商名称）授权  （委托代理人）或（法定代表人）为我方代表，参加你单位组织的海城市（工程项目名称）采购项目（项目编号：    )的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供报价如下：

| 序号 | 报价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| 1 |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的采购时间起90天内遵守本报价响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果采购后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重谈判小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

供应商名称：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

签署日期：       年   月    日

二、法定代表人身份证明

供 应 商 ：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月      日

经营期限：

姓    名：                 性     别：

年    龄：                职     务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：

日    期：

三、授权委托书

本人         （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托        为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署（工程项目名称）的报价响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权无转委托，特此声明。

供应商名称：                           （加盖公章）

法定代表人：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日期：      年      月      日

四、投标保证金

五、工程报价书

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员盖章）

- 施工组织设计

- 项目管理机构

- 资格审查材料

- 其它资料

供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

海城市西四镇人民政府：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称：

日      期：        年   月   日

第五部分  工程量清单

（见附件）